|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En esta fase, se logró avanzar de manera significativa en el desarrollo técnico del proyecto. Si bien algunas tareas requirieron más tiempo del planificado, como la integración de las pasarelas de pago y el manejo de cookies de sesión, se cumplieron los objetivos principales establecidos en la carta Gantt. Los factores que facilitaron el progreso fueron la constancia en las pruebas locales, el uso de control de versiones con GitHub Desktop y la comunicación frecuente con el equipo. En contraste, los mayores desafíos estuvieron relacionados con la interoperabilidad entre Flask y Node.js, que exigieron ajustes en los entornos de desarrollo y cambios de configuración.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades estuvieron ligadas al manejo de las sesiones y la comunicación entre los distintos servicios. Para enfrentarlas, se decidió unificar el entorno de desarrollo bajo localhost, lo que permitió mantener la cookie activa y mejorar la conexión entre frontend y backend. Además, se implementó una estrategia de revisión continua: cada error detectado era documentado y corregido mediante pruebas iterativas. Este proceso ayudó a mantener la estabilidad del sistema y a mejorar la comprensión del flujo interno de datos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como constante y comprometido. Destaco la capacidad de aprendizaje técnico adquirida, sobre todo en temas de autenticación, manejo de APIs y servicios de pago. También valoro la mejora en la organización y en la documentación del código, aspectos que antes solían ser secundarios. Como punto a mejorar, considero importante optimizar el tiempo de desarrollo y anticipar posibles conflictos técnicos, especialmente en las fases de integración.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las inquietudes que surgen en esta etapa es cómo abordar de manera más eficiente el despliegue del sistema en un entorno real, manteniendo la seguridad y la estabilidad del proyecto. También sería valioso recibir orientación sobre la optimización del chatbot, para hacerlo más interactivo y conectado con la base de datos del sistema.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Actualmente, las tareas están bien distribuidas dentro del grupo, pero se ha considerado la posibilidad de asignar nuevas responsabilidades relacionadas con pruebas de usuario y documentación técnica. Estas actividades permitirán fortalecer el control de calidad y preparar la presentación final del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo y colaborativo. La comunicación se ha mantenido constante y el intercambio de ideas ha permitido encontrar soluciones a los problemas técnicos más complejos. Como aspecto a mejorar, sería conveniente planificar con mayor anticipación las reuniones de seguimiento y reforzar la asignación de tiempos individuales para evitar retrasos en fases críticas del desarrollo.