### Desarrollo y Ajustes de la Fase 2

Durante esta segunda fase del proyecto Aurora, fortalecimos la estructura técnica y funcional del sistema a través de mejoras en el backend, la integración de servicios externos y la ampliación de módulos que aportan mayor valor al usuario final.
 El propósito fue consolidar una plataforma de comercio electrónico sólida, capaz de ofrecer una experiencia segura y confiable, tanto para la administración interna como para los clientes.

La arquitectura del sistema combina Flask (Python) como API principal, Node.js como intermediario para los servicios de pago y una interfaz construida con HTML, CSS y JavaScript. Entre los principales avances destaca la integración de Webpay Plus y Mercado Pago, que permiten procesar transacciones reales y seguras directamente desde la aplicación.
 Esta implementación requirió una estrecha coordinación entre Flask, responsable de registrar pedidos y validar sesiones, y Node.js, encargado de establecer la comunicación con las pasarelas de pago externas.

También se reforzaron los módulos CRUD para productos, sucursales, ofertas, clientes y usuarios, mejorando la validación de datos y la eficiencia en la gestión de la información. En paralelo, se dio inicio al desarrollo de un chatbot con inteligencia artificial, diseñado para asistir al cliente con información en tiempo real sobre la disponibilidad de productos, el estado de pedidos y la ubicación de sucursales.
 Actualmente, este módulo se encuentra en fase de desarrollo, con el objetivo de integrarse de manera nativa en la experiencia del usuario.

Durante el proceso de integración surgieron dificultades con las cookies de sesión y la validación de credenciales entre puertos. Para resolverlo, fue necesario unificar el entorno de ejecución bajo el dominio localhost, lo que permitió mantener la persistencia de sesión y asegurar una comunicación estable entre los distintos componentes del sistema.
 Gracias a estos ajustes, Aurora ha alcanzado un estado más estable y coherente, avanzando hacia una versión funcional con capacidades de pago y soporte automatizado.

### Metodología Aplicada y Herramientas de Desarrollo

El desarrollo de Aurora se llevó a cabo bajo un enfoque ágil, con iteraciones cortas y retroalimentación constante. Inspirados en la metodología Scrum, organizamos el trabajo en ciclos definidos por metas específicas, como la implementación de los CRUD, la integración de las pasarelas de pago y la resolución de problemas de sesión.
 Al cierre de cada iteración, evaluamos resultados, analizamos los errores y establecimos prioridades para la siguiente fase. Esta dinámica permitió mantener flexibilidad, adaptación y mejora continua a lo largo del desarrollo.

El backend se construyó con Flask, encargado de manejar rutas API, autenticación y conexión con la base de datos. A su vez, Node.js y Express se utilizaron como microservicio independiente para procesar las transacciones de Webpay Plus y Mercado Pago.
 El frontend se desarrolló con HTML, CSS y JavaScript, permitiendo una comunicación fluida con la API. La base de datos PostgreSQL almacena toda la información estructurada del sistema: usuarios, productos, pedidos, pagos y relaciones.

Para el control de versiones empleamos GitHub Desktop, que facilitó la trazabilidad de cambios y la coordinación del trabajo. El entorno principal de desarrollo fue Visual Studio Code, junto con las herramientas de depuración del navegador, lo que permitió probar y ajustar las funcionalidades en tiempo real.
 Este conjunto de herramientas, junto con la metodología ágil, favoreció un proceso iterativo que combinó la experimentación técnica con la organización del trabajo colaborativo.

### Conclusiones y Proyección del Proyecto

La segunda fase de Aurora ha significado un avance importante en el proceso de desarrollo, tanto desde lo técnico como desde lo metodológico. Se consolidó una base tecnológica funcional, capaz de integrar de manera efectiva la administración de productos, usuarios y pedidos, junto con la gestión de pagos reales.

El desafío más relevante fue la sincronización entre Flask y Node.js, particularmente en lo referente al manejo de cookies y la interoperabilidad entre entornos locales. Resolver este punto fortaleció el entendimiento del equipo respecto al manejo de sesiones, CORS y comunicación entre microservicios.

La aplicación de una metodología ágil permitió un desarrollo continuo y adaptable. Cada ciclo trajo nuevas lecciones que impulsaron mejoras en estabilidad, rendimiento y experiencia de usuario.
 En términos técnicos, la incorporación de Webpay Plus y Mercado Pago marcó un paso clave hacia la funcionalidad real del sistema, mientras que el chatbot con IA —aún en desarrollo— representa la apuesta del proyecto por una atención automatizada y personalizada al cliente.

Mirando hacia adelante, se proyecta desplegar Aurora en un entorno productivo, integrar completamente el chatbot con inteligencia artificial y aplicar medidas de seguridad avanzadas para proteger las transacciones y los datos de los usuarios.
 Con estos objetivos, Aurora se encamina a convertirse en una plataforma estable, moderna y escalable, reflejando tanto el progreso técnico como el aprendizaje obtenido a lo largo de este proceso.